## Slide 1
Этап I
Сейчас
Этап II
Этап III
с 01.11.2017
с 01.07.2018
I квартал 2019*
* предварительные сроки
Запуск АС БУ
Запуск АС ППС
▪ В АС БУ ведется бухгалтерский
учет по одному, а затем по
всем балансам
▪ Функции платежной системы
выполняет РАБИС
▪ В АС БУ ведется
бухгалтерский учет по всем
балансам
▪ Функции платежной системы
поделены между РАБИС и
АС ППС
 |  | Бухгалтерский учет (Главная книга) Формирование отчетности | Бухгалтерский учет (Главная книга) Формирование отчетности | Бухгалтерский учет (Главная книга) Формирование отчетности
1
 | Операционная деятельность Платежная система Бухгалтерский учет | Операционная деятельность Платежная система Технический бухгалтерский учет | Операционная деятельность платежная система (для части клиентов) Технический бухгалтерский учет | Операционная деятельность
 |  |  | Платежная система (для части клиентов) | Платежная система
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ целевой архитектуры для АС БУ и АС ППС
АС БУ
РАБИС
АС ППС
▪ В АС БУ ведется
бухгалтерский учет по всем
балансам
▪ Функции платежной системы выполняет АС ППС
Окончание миграции клиентов на АС ППС

## Slide 2
Этапы внедрения (1/2)
Этап I: Модель ЗАПУСКА АС БУ (01.11.2017)
2
Для запуска АС БУ в модели соответствующей целевой Заказчику проекта и вовлеченным сторонам необходимо разделить счета:
Выделить счета, по которым гарантировано операционист и/или участник не выполняет операции (счета «бухгалтера»)
Выделить счета, по которым операционист и/или участник могут инициировать операцию списания (счета «операциониста»/ «участника» - клиентские счета)
может инициировать операцию списания по любому счету
при инициировании списания по счету «операциониста» АС БУ обращается в РАБИС за подтверждением операции
может инициировать операцию списания по клиентским операциям и операциям привлечения/размещения денежных средств – по счетам «операциониста»
Операционист
Бухгалтер
может кредитовать активный внутрибанковский счет в операциях погашения и пр. – счета «участника» (см. схему 4)
Участник
Целевая модель работы в АС БУ за исключением счетов «операциониста»/ «участника»
Не требует расширение содержания проекта ДБУиО-П-4, небольшое изменения ФТ на РАБИС, в АС БУ - реализация настройками
Преимущества
Недостатки
Трудоемкость определения перечня счетов (до каждого счета аналитического учета в Главной книге), по которым операционист и/или участник могут инициировать операцию списания. Требуется провести анализ.
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Notes: Словами про РАБИС по картинке 1

## Slide 3
Этапы внедрения (2/2)
ЭТАП II: МОДЕЛЬ ЗАПУСКА АС ППС (01.07.2018)
3
3
Для запуска целевого взаимодействия АС БУ и платежной системы предлагается:
копии исполненных распоряжений передавать из АС ППС в РАБИС и в АС БУ
Бухгалтер
АС БУ
РАБИС
Операционист
Участник АС ППС
АС ППС
Участник РАБИС
2: копии исполненных распоряжений
для отражения
в учете
1: В РАБИС: копии исполненных распоряжений
5. В АС ППС: Распоряжения на перевод
форматы ЭД соответствуют целевым форматам взаимодействия (до момента перехода всех клиентов на АС ППС форматы будут расширенного типа), подробнее см. слайд № 15, приложение 5
не требуется расширение требований проекта ДБУиО-П-4 и ДНПС-П-1
Недостатки
При переходе на целевую модель взаимодействия (АС ППС – АС БУ) потребуется проведение дополнительного тестирования
Преимущества
3. распоряжения на перевод
4. Копии бухг. записей